ПРОЕКТ

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением местной администрации

сельского поселения Второй Лескен

Лескенского муниципального района КБР

от «12» декабря 2017г. № 36

(в редакции от 05.03.2018 года № 9, «\_\_» \_\_2019г.)

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на**

**территории сельского поселения Второй Лескен**

**Лескенского муниципального района КБР в 2018-2022 годах»**

с.п. Второй Лескен

2019г.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**НА 2018 - 2022 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района, основные проблемы и прогноз развития. 2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере благоустройства с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района.   Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы.   1. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий Программы 2. Основные меры государственного регулирования в области формирования комфортной городской среды в с.п Второй Лескен Лескенского муниципального района, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы. 3. Ресурсное обеспечение Программы 4. Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации Программы 5. Оценка планируемой эффективности Программы 6. Подпрограммы Программы |
| Ответственный исполнитель | Местная администрация сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района |
| Подпрограммы программы/мероприятия программы | "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований";  "Благоустройство общественных территорий и иных территорий сельского поселения соответствующего функционального назначения" |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта на территории сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |
| Задачи программы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований на территории сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с едиными требованиями;  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения Второй Лескен соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов - 0 ед.;  количество обустроенных общественных территорий - 1 ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов) <\*> | Общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит  1612538 руб., из них:  средства из федерального бюджета – 1493963 руб.,  в том числе на:  2018г. – 357219 руб.  2019г. – 400899 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 735846 руб.  средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 86324 руб.,  в том числе на:  2018г. – 26888 руб.  2019г. – 4049 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 55386 руб.  средства местного бюджета – 32251 руб.,  в том числе на:  2018г. – 7839 руб.  2019г. – 8264 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 16148 руб.  внебюджетные средства [<\*>](file:///F:\ПРОГРАММА%20БЛАГОУСТ.Утвержденная.docx#P88)  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования –  1612538 руб., в том числе по годам:  2018г. – 391946 руб.  2019г. – 413212 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 807380 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение:  - количества и площади благоустроенных дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, ----  - освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов;  - доли благоустроенных территорий от общего количества дворовых территорий;  - количества и площади площадок, специально оборудованных для отдыха, проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и др.);  - доли населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения республики;  - количества и доли обустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |

<\*> Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальной программы.

**I. Характеристика текущего состояния сектора**

**благоустройства в муниципальных образованиях,**

**основные проблемы и прогноз развития**

Основным приоритетом органов исполнительной власти сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района КБР в области формирования комфортной городской среды на период до 2022 года является изменение внешнего облика сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района за счет благоустройства.

Благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека, так и для всех жителей города, района, улицы.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах (далее - МКД) определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых площадок, комплектации дворов элементами мебели, организации отдыха для взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула собак, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

В соответствии со [статьей 36](consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF37AF4E0D0D1DE8B4CE51A2EE00C2A0FAE2D6ED78EEAA2E425d42AF) Жилищного кодекса Российской Федерации в состав общего имущества МКД, принадлежащего собственникам помещений на праве общей долевой собственности, входит земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий МКД подвержено влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется его технико-эксплуатационное состояние. Для приведения покрытия в соответствие нормативным требованиям необходимо выполнение дорожных работ по содержанию, ремонту. Эксплуатационное состояние асфальтобетонного покрытия большинства дворовых территорий МКД, из-за многолетнего хронического недофинансирования ремонтных работ является неудовлетворительным. В течение длительного времени в республике имело место накопление отставания в выполнении ремонтных работ при опережающем росте темпов износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД.

Задача приведения дворовых территорий МКД сельского поселения Второй Лескен к современным нормам комфортности обусловила необходимость разработки данной Программы.

Одной из проблем благоустройства сельского поселения Второй Лескен является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские и спортивные площадки, разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора и т.д.

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства поселения показывает необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Применение программно-целевого подхода на муниципальном уровне позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству сельского поселения Второй Лескен.

Сфера благоустройства сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района, согласно данным местных администраций сельских поселений района, может быть охарактеризована в том числе показателями, указанными в таблице 1,2,3.

Таблица 1

Данные

о дворовых территориях и общественных местах

по сельскому поселению Второй Лескен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования муниципальных образований | Количество дворовых территорий (всего) | Sобщ.  дворовых территорий,  м2 | Количество и площадь дворовых территорий, требующих благоустройства,  ед./м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства дворовых территорий  (руб.) |
| с.п. Второй Лескен | 1 | 724 | 1/724 | 413212 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома |
| 1 | КБР, Лескенский район, с.п. Второй Лескен, ул. Ленина, 70 |
|  |  |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района, на которых планируется благоустройство на 2018-2022годы, утверждается в соответствии с таблицей №3.

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения |
| 1 | Площадь перед зданием бывшей амбулатории. |
| 2 | Площадь перед зданием администрации с.п. Второй Лескен. |

**II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи**

**в сфере благоустройства сельского поселения Второй Лескен**

**Лескенского муниципального района.**

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение**

**целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты**

**Программы, сроки и этапы реализации Программы**

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, определенных [Указом](consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF379F4E8D5D5DF8B4CE51A2EE00Cd22AF) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от21 ноября 2016 г. N 10), [постановлением](consultantplus://offline/ref=779034623D7827E26819FC1466FA8FF37AF4E3D3D4DF8B4CE51A2EE00Cd22AF) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды", государственной программой Кабардино-Балкарской Республики "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением от 31 августа 2017 г. n 156-пп.

Одним из основных стратегических направлений развития сельского поселения Второй Лескен является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципальных образований.

Основной целью Программы является определение требований к качеству благоустройства городской среды, включая требования к проектированию новых и реконструкцию существующих дворовых территорий, обеспечивающие в том числе обустройство общественных пространств муниципальных образований с учетом возможностей маломобильных групп населения.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий муниципальных образований;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

- обеспечение формирования единого облика в муниципальных образованиях;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;

- повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения установленных показателей результативности освоения предусмотренных средств, фактически достигнутым показателям по итогам планового года.

Основные мероприятия Программы будут осуществляться:

- в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

Программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды, обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения Второй Лескен с учетом приоритетов территориального развития, создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований республики, обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями.

Местная администрация сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района в рамках реализации Программы обеспечивает:

- заключение соглашений с муниципальными образованиями – получателями субсидии;

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района в части обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.

Орган местного самоуправления как получатель субсидии, разрабатывает и утверждает муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы в срок до 31 декабря 2017 г. в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивают реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством.

Привлечение жителей к участию

в решении проблем благоустройства

Одним из условий реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования, дворовых территорий, а также мнения граждан, проживающих в МКД, расположенном в данном дворе, и других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Местные администрации могут привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, других заинтересованных лиц.

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды органами местного самоуправления создаются механизмы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.

В общественных обсуждениях проектов комплексного благоустройства общественных пространств могут принимать участие:

- жители прилегающих территорий;

- собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий;

- отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, лыжники);

- представители бизнес-сообществ и местные предприниматели;

- представители местных властей, общественных объединений и организаций, архитекторы, дизайнеры, городские активисты;

- различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, школьники и студенты, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди;

- люди с ограниченными физическими возможностями;

- другие потенциально заинтересованные стороны.

При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, представители организаций, расположенных на территории, а также представители управляющих и обслуживающих организаций.

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприятий:

- принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства, не требующих специальных допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе разработки эскизного проекта;

- принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы (например, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих пространств и т.п.);

- участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и инициативы по улучшению объекта.

Для организации общественного участия проведено следующее:

- работа с отдельными группами пользователей;

- проведение общественных обсуждений;

По итогам каждой встречи общественных обсуждений должен быть сформирован отчет который выложен в публичный доступ на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Организация общественного участия состоит из:

- предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существующем использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от жителей посредством анкетирования, опросов, интервью;

- общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития территории после его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения;

- разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществляются при участии рабочей группы, сформированной местными жителями;

- оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан, проводимой с участием местных жителей.

После проведения общественных обсуждений необходимо предоставить возможность местным жителям внести свои предложения к проекту благоустройства, которые могут вноситься как в электронном виде (по электронной почте либо через специальную форму, созданную на сайте проекта), так и при личном приеме в муниципалитете, ответственном за реализацию проекта.

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать собранные данные и оформить отчет.

Программа будет реализовываться в период с 2018 по 2022 год.

**III. Обобщенная характеристика подпрограмм**

**и основных мероприятий Программ**

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из двух программ.

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований» направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД муниципального образования в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- благоустройство дворовых территорий поселения к 2022 году;

- благоустройство к 2022 году дворовых территорий поселения с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения» направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселения сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Мероприятия Программы, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, предполагается осуществлять за счет:

- субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по благоустройству дворовых, общественных территорий и обустройству территорий массового отдыха населения (парков);

- субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципального образования на финансирование расходов по формированию городской среды ;

- средств местных бюджетов;

- иных средств и инвестиций физических и юридических лиц на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий поселения.

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год.

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в форме субсидий иных межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, направленных на формирование комфортной городской среды, а также на обустройство мест массового отдыха населения.

Средства федерального бюджета включены в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики и используются на предоставление субсидий на формирование комфортной городской среды, в том числе на благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта, а также на обустройство мест массового отдыха населения.

**IV. Основные меры государственного регулирования**

**в области формирования комфортной городской среды**

**в с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района, направленные**

**на достижение целей и конечных результатов Программы**

Меры государственного регулирования в области формирования комфортной городской среды сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района в рамках Программы не предусмотрены.

**V. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2018 - 2022 годах составляет 1612538 руб.[<\*>](file:///F:\ПРОГРАММА%20БЛАГОУСТ.Утвержденная.docx#P464) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1493963 руб.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет – 86324 руб.

За счет средств местного бюджета – 32251 руб.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

<\*> В программе объемы финансирования носят прогнозный характер.

**VI. Описание мер государственного регулирования**

**и управления рисками реализации подпрограммы**

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:

- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,

направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местного бюджета сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, а также снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы и изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

- разрозненные действия исполнительных органов местного самоуправления, снижение их ответственности за реализацию мероприятий Программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации указанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

- оперативный мониторинг реализации Программы:

- привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы (подпрограмм Программы):

- оперативное реагирование на изменения в федеральном законодательстве;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном периоде.

**VII. Оценка планируемой эффективности Программы**

Критерием количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности Программы будет являться выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных в [форме 1](file:///F:\ПРОГРАММА%20БЛАГОУСТ.Утвержденная.docx#P1178) приложения N 1 к Программе.

1. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

Реализация запланированных мероприятий в период 2018-2022 гг. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности программы проводится местной администрацией с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района (далее - администрация) и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- провести ремонт 1 ед. дворовой территории многоквартирных домов общей площадью 724 м2.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 50 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района.

2. Критерии выполнения Программы

Основными критериями выполнения [мероприятий](#sub_1003) программы являются показатели, которые прямо или косвенно оцениваются выполнением мероприятий программы, для улучшения внешнего вида дворов и поселения в целом;

- в части улучшения внешнего вида дворов;

- ремонт дворовых проездов, установка скамеек;

- обустройство элементами детских игровых и спортивных площадок;

- элементов благоустройства (установка скамеек, урн).

3. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы – местной администрацией с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района, которая осуществляет ряд функций:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации подпрограммы;

- анализирует реализацию программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий подпрограммы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов, внебюджетных источников в соответствии с решением Совета местного самоуправления с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год.

**VIII. Подпрограммы Программы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | * 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в с. п. Второй Лескен Лескенского муниципального района, основные проблемы и прогноз развития   2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере благоустройства с. п. Второй Лескен Лескенского муниципального района.  3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы.  4.Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий Программы  5.Ресурсное обеспечение Программы  6.Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации Программы  7.Оценка планируемой эффективности Программы |
| Соисполнитель подпрограммы | Местная администрация сельского поселения Второй Лескен, Лескенского муниципального района КБР |
| Исполнители подпрограммы (участники) | Местная администрация сельского поселения Второй Лескен, Лескенского муниципального района КБР |
| Цели подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество отремонтированных дворовых территорий МКД - 1 ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов) | Общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составляет 413212 руб. из них:  средства из федерального бюджета – 400899 руб., в том числе на:  2018г. – 0 руб.  2019г. – 400899 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 0 руб.  Средства из республиканского бюджета- 4049 руб. в том числе на:  2018г. – 0 руб.  2019г. – 4049 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 0 руб  Средства местного бюджета - 8264 руб., в том числе на:  2018г. – 0 руб.  2019г. – 8264 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 0 руб.  внебюджетные средства [<\*>](file:///F:\ПРОГРАММА%20БЛАГОУСТ.Утвержденная.docx#P88)  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 413212 руб., в том числе по годам:  2018г. – 0 руб.  2019г. – 413212 руб.  2020г. – 0 руб.  2021г. – 0 руб.  2022г. – 0 руб.  внебюджетные средства [<\*>](file:///F:\ПРОГРАММА%20БЛАГОУСТ.Утвержденная.docx#P88) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Благоустройство не менее 1 дворовой территории многоквартирных домов в 2019 году; |

<\*> Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

**1. Характеристика подпрограммы**

На территории муниципального образования расположена 1 дворовая территория общей площадью 724 кв. м.

Комфортность проживания в МКД определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации отдыха для взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, площадок для выгула собак, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий с.п. Второй Лескен представлена в таблице 4.

Таблица 4

Данные о дворовых территориях

по сельскому поселению Второй Лескен Лескенского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования муниципальных образований | Количество дворовых территорий | Sобщ.  дворовых территорий,  м2 | Количество дворовых территорий, требующих благоустройства,  ед./м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства дворовых территорий  (тыс. руб.) |
| с.п. Второй Лескен | 1 | 724 | 1/724 | 413,212 |

**2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи подпрограммы.**

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующие меры:

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы;

Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кабардино-Балкарской Республике, а также объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения с.п. Второй Лескен.

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EA17F3D41FC17B3662A1EA2870443225F98DD3CA4FEB706B9D0EF74D746EB141CE837C205F8B6EC7e124F) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169.

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп, а также общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах, этапы реализации не выделяются.

**3. Обобщенная характеристика**

**основных мероприятий подпрограммы**

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

**4. Основные меры государственного регулирования**

**в рамках подпрограммы, направленные на достижение цели**

**и конечных результатов Программы**

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, не предусмотрены.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2022 годах составляет 413212 рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 400899 рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет – 4049 рублей, за счет средств местного бюджета – 8264 рубля. Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

**6. Описание мер государственного регулирования**

**и управления рисками реализации подпрограммы**

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.

**7. Оценка планируемой эффективности подпрограммы**

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей, приведенных в [форме 1](#P1178) приложения № 1 к Программе.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

**И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН**

**СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района, основные проблемы и прогноз развития 2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере благоустройства с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района. 3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы. 4. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий Программы 5. Ресурсное обеспечение Программы 6. Описание мер государственного регулирования и управления рисками реализации Программы 7. Оценка планируемой эффективности Программы |
| Соисполнитель подпрограммы | Местная администрация с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы (участники) | Местная администрация с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных или иных территорий с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество обустроенных общественных территорий - 1 ед.,  из них места массового пребывания людей – 1 ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов) | Общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 1199326 руб. из них:  средства федерального бюджета – 1093065 руб., в том числе на:  2018г. – 357219 руб.;  2019г. – 0 руб.;  2020г. – 0 руб.;  2021г. – 0 руб.;  2022г. – 735846 руб.;  средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 82274 рублей, в том числе на:  2018г. – 26888 руб.;  2019г. – 0 руб.;  2020г. – 0 руб.;  2021г. – 0 руб.;  2022г. – 55386 руб.;  средства местного бюджета сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района – 23987 рублей, в том числе на:  2018г. – 7839 руб.;  2019г. – 0руб.;  2020г. – 0 руб.;  2021г. – 0 руб.;  2022г. – 16148 руб.;  внебюджетные средства [<\*>](file:///C:\Users\user\Downloads\муниципальная%20программа%20-%20копия.doc#P88)  ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 1199326 руб., в том числе по годам:  2018г. – 391946 руб.;  2019г. – 0 руб.;  2020г. – 0 руб.;  2021г. – 0 руб.;  2022г. – 807380 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Благоустройство не менее 2 общественных территорий поселения к 2022 году.  Прохождение дизайн-проекта общественных территорий процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организациями к 2022 году;  благоустройство не менее 2 общественных и иных территорий поселений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения к 2022 году;  благоустройство к 2022 году не менее 10% общественных и иных территорий поселений, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций |

\* Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

1. Информация об уровне благоустройства общественных территорий с.п. Второй Лескен представлена в таблице 5.

Таблица 5

Данные об общественных местах

по сельскому поселению Второй Лескен Лескенского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования муниципальных образований | Количество площадей  (всего) | Sобщ.  площадей,  м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства парков, скверов и площадей  (тыс. руб.) |
| с.п. Второй Лескен | 2 | 1443 | 1199,326 |

2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи подпрограммы.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач,

ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Достижение цели и решение задачи планируется за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 2 «Благоустройство общественных и иных территорий с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения» планируется реализовать следующие меры:

- контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений, утверждением и реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесточения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях муниципальных районов и городских округов;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта государственной (муниципальной) программы;

- разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кабардино-Балкарской Республике, а также объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения с.п. Второй Лескен

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству общественных территорий с.п. Второй Лескен, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в республике проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования комфортной городской среды.

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями» планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение всех общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования городской среды на 2018 - 2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе маломобильных, а также общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах, этапы реализации не выделяются.

3. Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

4. Основные меры государственного регулирования

в рамках подпрограммы, направленные на достижение цели

и конечных результатов Программы

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, не предусмотрены.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2022 годах составляет 1199326 рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1093065 рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет – 82274 рублей, за счет средств местного бюджета – 23987 рубля. Объем средств из внебюджетных источников будет определен после утверждения муниципальных программ.

6. Описание мер государственного регулирования

и управления рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.

7. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей, приведенных в [форме 1](#P1178) приложения № 1 к Программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

Лескенского муниципального района

"Формирование комфортной городской среды"

на 2018 - 2022 годы

Форма 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С. П. ВТОРОЙ ЛЕСКЕН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2018 - 2022 ГОДЫ"

Координатор муниципальной программы – местная администрация с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2022 год |
| прогноз | прогноз | прогноз |
| Государственная программа "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы | | | | | |
| 1 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | 1 | - |
| 2 | Количество общественных территорий | ед. | 1 | - | 1 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в с.п. Второй Лескен" | | | | | |
| 3 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | 1 | - |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий и иных территорий в с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения" | | | | | |
| 4 | Количество общественных территорий | ед. | 1 | - | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С. П. ВТОРОЙ ЛЕСКЕН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2018 - 2022 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор, исполнители подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения | | Ожидаемый непосредственный результат |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1. Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в с.п. Второй Лескен» | | | | | |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий с.п. Второй Лескен в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Местная администрация с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района | 2018 | 2022 | Благоустройство не менее 1 дворовой территорий многоквартирных домов |
| 2. Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий и иных территорий в с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения» | | | | | |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | Местная администрация с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района | 2018 | 2022 | Благоустройство не менее 2 общественных территории |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | | | | | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в с.п. Второй Лескен" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Местная администрация с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района | 2018-2022 | Федеральный бюджет | 400899 | 0 | 400899 | 0 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет | 4049 | 0 | 4049 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 8264 | 0 | 8264 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных территорий и иных территорий в с.п. Второй Лескен соответствующего функционального назначения" | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | Местная администрация с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района |  | Федеральный бюджет | 1093065 | 357219 | 0 | 0 | 0 | 735846 |  |
| Республиканский бюджет | 82274 | 26888 | 0 | 0 | 0 | 55386 |  |
| Местный бюджет | 23987 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 16148 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | ГРБС ответственный исполнитель, исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | | | |
| Глава | РзПр | КЦСР | Группы ВР | 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2022 год |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды» | Местная администрация с.п.Второй Лескен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в с.п. Второй Лескен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Благоустройство дворовых территорий с.п.Второй Лескен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство общественных территорий и иных территорий в с.пВторой Лескен соответствующего функционального назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Благоустройство мест массового отдыха (парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ ГОД

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | | Уточненный объем бюджетных ассигнований на 20\_\_\_ год | | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий | |
| 1. | Подпрограмма 1, всего, в т.ч. |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | Федеральный бюджет | |  | |  |  | |
|  |  |  | Республиканский бюджет | |  | |  |  | |
|  |  |  | Местный бюджет | |  | |  |  | |
|  |  |  | Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг | |  | |  |  | |
|  |  |  | Внебюджетные источники | |  | |  |  | |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | Федеральный бюджет | |  | |  |  | |
|  |  |  | Республиканский бюджет | |  | |  |  | |
|  |  |  | Местный бюджет | |  | |  |  | |
|  |  |  | | Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг | |  |  | |  |
|  |  |  | | Внебюджетные источники | |  |  | |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  | |  | |  |  | |  |
|  | Основное мероприятие 2..2 |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  | |  | |  |  | |  |
|  | в том числе |  | |  | |  |  | |  |
|  | Подпрограмма1 |  | |  | |  |  | |  |
|  | Подпрограмма 2 |  | |  | |  |  | |  |

Подпись ответственного исполнителя муниципальной программы

Глава администрации

с.п. Второй Лескен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Варквасов А.П.